**Муниципальное казненное общеобразовательное учреждение**

**Екатерининская основная общеобразовательная школа**

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ Екатерининской ООШ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Э. Морозова

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам**

с. Екатериновка, 2016 год

**I. Общие положения**

1. План мероприятий «Дорожная карта» МКОУ Екатерининской ООШ направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту МКОУ Екатерининской ООШ (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее - услуги) в сфере образования. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации…».

Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания;

- использование специальных учебных пособий и дидактических материалов;

- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую

помощь;

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

- обеспечение доступа в здание организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья.

Получение основного школьного образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

2. Целью «Дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:

- обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;

- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;

- полноценная интеграция инвалидов в общество.

3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2016 - 2020 годов);

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

4. Целями реализации «Дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту МКОУ Екатерининской ООШ и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг;

- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме,

позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;

- проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Для достижения заявленных целей «Дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию объекта.

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:

- адаптация объекта с учетом реконструкции или ремонта для обеспечения доступа инвалидов к объекту и услугам;

- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источниками информации

* доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по

вопросам, связанных с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

|  |  |
| --- | --- |
| - | отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения |
| мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов; | |
| - | отсутствие в административных регламентах государственных услуг (в должностных инструкциях |

работников) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

- принятие МКОУ Екатерининской ООШ нормативных правовых документов, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «Дорожной карте», исходя из норм и требований:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Порядком организации и осуществления воспитательно-образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038);

- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий «Дорожной карты» МКОУ Екатерининской ООШ.

Реализация «Дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации Плана мероприятий «Дорожной карты» – 2016–2020 годы.

Результатом реализации «Дорожной карты» является повышение к 2020 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

**II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта МКОУ Екатерининская ООШ и услуг в сфере образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей доступности** | **Ожидаемые результаты повышения** | | | | | | **Должностное лицо** |
| **п/** | **для инвалидов и услуг** | **значений показателей доступности** | | | | | | **ответственное за** |
| **п** |  |  | **(представляются в %)** | | | |  | **мониторинг и** |
|  |  | **2016** | | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **достижение** |
|  |  | **запланированных** |
|  |  |  | |  |  |  |  | **значений показателей** |
|  |  |  |  |  |  | **доступности** |
| 1 | Удельный вес доступности для инвалидов и |  | |  |  |  |  | Директор |
|  | других МГН |  | |  |  |  |  |  |
|  | - ДП-В (доступно полностью всем) | 0 | | 0 | 10 | 30 | 50 |  |
|  | - ДП-И (К,О,С,Г,У) (доступно полностью | 0 | | 10 | 20 | 30 | 50 |  |
|  | избирательно) |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | - ДЧ-И (К,О,С,Г,У) (доступно частично | 0 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | избирательно) |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | - ДУ (доступно условно) | 0 | | 10 | 20 | 30 | 50 |  |
|  | - ВНД (недоступно) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Создана универсальная безбарьерная среда | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | Директор |
|  | для инклюзивного образования детей- |  |  |  |  |  |  |
|  | инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сформирован паспорт доступности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Директор |
| 4 | Парковка для инвалидов и других МГН | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Директор |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями | - | - | - | - | - | Директор |
|  | здоровья и инвалидов от 7 до 15 лет в общей |  |  |  |  |  |  |
|  | численности детей. |  |  |  |  |  |  |

**III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта МКОУ Екатерининская ООШ и услуг в сфере образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | | | |  | Нормативный правовой акт, иной  документ, которым предусмотрено  проведение мероприятия или  который планируется принять | | Ответственные  исполнители,  соисполнители | Срок  реализации | Планируемые  результаты влияния  мероприятия  на повышение значения  показателя доступности  для инвалидов объектов  и услуг |
| п/п |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры,** | | | | | | | | | | |
|  | **включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями** | | | | | | | | |  |
| 1 | Проведение паспортизации | |  | | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г.№1309 «Об | | | Директор | 2 квартал | Утверждение паспорта  доступности для  инвалидов объекта и  предоставляемых на  нем услуг по  согласованию с  представителем  общества инвалидов.  Определение объемов работ по обеспечению  условий доступности и  их финансирования,  уточнение базовых  значений показателей и  сроков выполнения  мероприятий. |
|  | объекта и предоставляемых на | | | |  | 2016 г. |
|  | нем услуг |  | | |  |  |
|  |  | |  |  | утверждении Порядка обеспечения условий  доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при  этом необходимой помощи»;  Приказ директора МКОУ Екатерининской ООШ  от 11.11.2016 г. № 104/1 «О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов» Приказ директора МКОУ Екатерининской ООШ от 21.11.2016 г. № 108/1 «Об организации работы по разработке плана мероприятий по повышению Доступности  для инвалидов объекта и услуг в сфере образования» | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Реализация мер по обеспечению | Приказы директора МКОУ Екатерининской ООШ | Директор | 2017-2020 | Обеспечение условий  индивидуальной  мобильности  инвалидам и  возможности для  самостоятельного их  передвижения по  объекту с целью  получения услуг в  сфере образования | |
|  | доступности |  |  |  |
|  | для инвалидов объекта |  |  |  |
|  | до реконструкции (капитального |  |  |  |
|  | ремонта), и предоставляемых на |  |  |  |
|  | нем услуг (с учетом результатов |  |  |  |
|  | паспортизации) ( все |  |  |  |
|  | архитектурные преобразования, |  |  |  |
|  | приобретение спец.оборудования, |  |  |  |
|  | учебной литературы и пр.) |  |  |  |
| 3 | Проведение реконструкции, | Сметная документация | Директор | 2017-2020 | Обеспечение условий  индивидуальной  мобильности  инвалидам и  возможности для  самостоятельного их  передвижения по  объекту с целью  получения услуг в  сфере образования |
|  | модернизации существующего |  |  |  |
|  | объекта в сфере образования, в |  |  |  |
|  | котором предоставляются услуги |  |  |  |
|  | населению, в целях приведения |  |  |  |
|  | данного объекта в полное |  |  |  |
|  | соответствие требованиям |  |  |  |
|  | доступности для инвалидов |  |  |  |
|  | объектов и услуг |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Обустройство системы | Сметная документация | Директор | 2017-2020 | Обеспечение условий |
|  | информации на всех зонах |  |  |  | индивидуальной |
|  | (приобретение специальных |  |  |  | мобильности |
|  | стендов и звуковых маяков). |  |  |  | инвалидам и |
|  |  |  |  |  | возможности для |
|  |  |  |  |  | самостоятельного их |
|  |  |  |  |  | передвижения по |
|  |  |  |  |  | объекту с целью |
|  |  |  |  |  | получения услуг в |
|  |  |  |  |  | сфере образования |
| 5 | Обустройство парковочного места |  | Директор | 2017-2020 | Увеличение числа |
|  |  |  |  |  | адаптированных для |
|  |  |  |  |  | инвалидов и других |
|  |  |  |  |  | МГН приоритетных |
|  |  |  |  |  | объектов социальной, |
|  |  |  |  |  | транспортной, |
|  |  |  |  |  | инженерной |
|  |  |  |  |  | инфраструктуры |
|  |  |  |  |  |  |

**II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения и | Приказы директора МКОУ Екатерининской ООШ | | |  | Директор | ежегодно | Увеличение доли |
|  | инструктирования |  |  | |  |  |  | специалистов, |
|  | специалистов, связанных с |  |  | |  |  |  | прошедших обучение |
|  | обеспечением доступности для |  |  | |  |  |  | или инструктирование |
|  | инвалидов объекта и |  |  | |  |  |  | по вопросам , |
|  | предоставляемых услуг с учетом |  |  | |  |  |  | связанным с |
|  | имеющихся у инвалидов стойких |  |  | |  |  |  | обеспечением |
|  | расстройств функций организма и |  |  | |  |  |  | доступности для |
|  | ограничений жизнедеятельности |  |  | |  |  |  | инвалидов объекта и |
|  |  |  |  | |  |  |  | предоставляемых на |
|  |  |  |  | |  |  |  | нем услуг |
| 2 | Обеспечение сопровождения  инвалидов, имеющих стойкие  расстройства функций зрения и  самостоятельного передвижения,  и оказания им помощи на  объектах в сфере образования | Принятие административно-распорядительных актов в  учреждении, в соответствии с которыми на работников организаций возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг в сфере образования (приказ директора МКОУ Екатерининской ООШ от 29.12.2016г. № 126) | | | | Директор | 4 квартал  2016 | Увеличение числа  работников учреждений  (организаций) в сфере  образования, на  которых  административно-  распорядительным  актом возложены  обязанности по  оказанию инвалидам  помощи при предоставлении им услуг в сфере образования |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| 3 | Оказание услуг инвалидам: | Приказы директора МКОУ Екатерининской ООШ | | |  | Директор | 2017-2020 | Расширение сферы |
|  |  |  | |  |  |  | годы | предоставления услуг |
| 3.1. | по месту жительства инвалида | Приказы директора МКОУ Екатерининской  ООШ | |  |  | Зам. директора по УВР | 2017-2020 годы | Расширение сферы предоставления услуг |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3.2. | в дистанционной форме | Приказы директора МКОУ Екатерининской ООШ | |  |  | Зам. директора по УВР | 2017-2020 годы | Расширение сферы предоставления услуг |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3.3. | с использованием русского  жестового языка, с допуском  сурдопереводчика и тифло-  сурдопереводчика на объект в  сфере образования | - | |  |  | - | - | - |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  |
|  | | | |  |
| 3.4. | с нарушением слуха  (слабослышащих) с  использованием электронного  взаимодействия и сети Интернет | - | | | | - | - | - |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
| 3.5. | инвалидов с  нарушением зрения  (слабовидящих) с использованием  телефонного взаимодействия | - | | | | - | - | - |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
| 3.6. | Инвалидов  с нарушением  Опорно-двигательного аппарата | Приказы директора МКОУ Екатерининской ООШ  Нормативно-правовая  база, приказы учреждения | | | | Зам. директора по УВР | 2017-2020 годы | Расширение сферы  предоставления услуг  Увеличение числа  инвалидов,  обучающихся по  адаптированным  основным  общеобразовательным  программам в  общеобразовательных  организациях |
|  |  |  |
| 4 | Организация обучения инвалидов  совместно с другими  обучающимися (в инклюзивных  условиях) в общеобразовательных  организациях | Зам. директора по УВР | 2017-2020 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 5 | Предоставление детям-инвалидам | Нормативно-правовая база, приказы учреждения | | | | Зам. директора по УВР | 2017-2020 | Увеличение числа  инвалидов,  обучающихся  совместно с другими  обучающимися (в  инклюзивных  условиях) в  общеобразовательных организациях |
|  | образования по адаптированным  основным общеобразовательным  программам в  общеобразовательных организациях |
|  |
| 6 | Организация и проведение курсов  повышения квалификации  работников, обеспечивающих  предоставление образовательных  услуг детям-инвалидам | Федеральная целевая  программа развития  образования на 2016-2020 годы | | | | Зам. директора по УВР | 2017-2020  годы | Повышение  профессиональной  компетенции  руководящих и  педагогических  работников по  организации обучения  и воспитания детей-  инвалидов и детей с  ограниченными  возможностями  здоровья |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 7 | Организация работы по адаптации  официального сайта объекта для  лиц с нарушением зрения  (слабовидящих) | Приказы директора МКОУ Екатерининской ООШ | | | | Директор | 2-3  квартал  2016 года | Расширение сферы  предоставления услуг  инвалидам с  нарушением зрения  (слабовидящих) |
|  |
|  |
|  |
|  |  |